รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง  ข้อ  4   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

สัญญาจ้างเลขที่  1/2558  ลงวันที่                    2558

| ลำดับที่ | รายการก่อสร้าง | งวดที่ 1 | งวดที่ 2 | งวดที่ 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ปรับปรุง ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง ชั้น 2 - 4 ชั้นละ 4 ห้อง บันไดขึ้นลง 2 ด้าน | เงิน 840,000.- บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก เสาตอม่อ คาน พื้น และบันได ระดับชั้นที่ 1 เสร็จทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน วันที่ 19 มิถุนายน 2555 | เงิน 720,000.- บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้น กันสาด และบันได ระดับชั้นที่ 2 เสร็จทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน วันที่ 29 กรกฏาคม 2555 | เงิน 720,000.- บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้น กันสาด และบันได ระดับชั้นที่ 3 เสร็จทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 3 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน วันที่ 7 กันยายน 2555 |

(ลงชื่อ)…………………………..ผู้ว่าจ้าง       					  (ลงชื่อ)……………………………ผู้รับจ้าง

(   นายอภัย           บุญสาม    )                      		             (   นายวิเชียร            โกศล  )

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี		        				          หุ้นส่วนผู้จัดการ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง  ข้อ  4   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

สัญญาจ้างเลขที่  1/2558  ลงวันที่                                   2558

| ลำดับที่ | รายการก่อสร้าง | งวดที่ 4 | งวดที่ 5 | งวดที่ 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ปรับปรุง ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง ชั้น 2 - 4 ชั้นละ 4 ห้อง บันไดขึ้นลง 2 ด้าน | เงิน 720,000.- บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้น กันสาด และบันได ระดับชั้นที่ 4 เสร็จทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 4 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน วันที่ 17 ตุลาคม 2555 | เงิน 900,000.- บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน รับโครงหลังคา และงาน ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมด ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ก่อผนังอิฐ ทำช่องประตูหน้าต่าง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 | เงิน 900,000.- บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ ตีฝ้าเพดาน ก่ออิฐ ทำช่องประตูหน้าต่าง ส่วนที่เหลือทั้งหมด ฉาบปูนทั้งหมดเสร็จ ติดตั้งระบบประปา เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 มกราคม 2556 |

(ลงชื่อ)…………………………..ผู้ว่าจ้าง       					  (ลงชื่อ)……………………………ผู้รับจ้าง

(   นายอภัย           บุญสาม    )                              				             (   นายวิเชียร            โกศล  )

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี		        				          หุ้นส่วนผู้จัดการ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง  ข้อ  4  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

สัญญาจ้างเลขที่  1/2555  ลงวันที่  20  เมษายน  2555

| ลำดับที่ | รายการก่อสร้าง | งวดที่ 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ปรับปรุง ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง ชั้น 2 - 4 ชั้นละ 4 ห้อง บันไดขึ้นลง 2 ด้าน | เงิน 1,200,000.- บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการทำผิวพื้นทั้งหมด ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งสุขภัณฑ์ และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยตามสัญญา ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ 18 ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 6 มีนาคม 2556 |  |  |

(ลงชื่อ)…………………………..ผู้ว่าจ้าง       					  (ลงชื่อ)……………………………ผู้รับจ้าง

(   นายอภัย           บุญสาม    )                              				             (   นายวิเชียร            โกศล  )

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี		        				          หุ้นส่วนผู้จัดการ